Autoritatea Contractanta Aprobat

Comuna LIVADA – Judetul Arad Conducatorul autoritatii contractante

Nr. / Primar,

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU “REABILITARE GARD CIMITIR SI ALEI INTERIOARE SANLEANI-COMUNA LIVADA- JUDETUL ARAD” PERIOADA 2018-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Tipul si obiectul contractului de achizitie publica | COD CPV | Valoarea estimative a contractului de achizitie | Sursa de finantare | Procedura stabilita | Data(luna) estimative pentru initierea procedurii | Data(luna) estimative pentru atribuirea contractului de achizitie publica | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuirii | Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire |
| online/offline |
| Lei, fara TVA |
| 1. | Contract de prestari servicii de verificare proiect tehnic pentru obiectivul ”Reabilitare gard cimitir si alei interioare Sanleani-comuna Livada-judetul Arad”  | 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structure portante | 1.010,89 | FEADR | Achizitie directa | 01.10.2018 | 31.12.2018 | online | Barna Andreia Paraschiva |
| 2. | Contract de executie lucrari pentru obiectivul ”Reabilitare gard cimitir si alei interioare Sanleani-comuna Livada-judetul Arad” | 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare45340000-2 Lucrari de instalare de garduri, de balustrade si de dispozitive de siguranta45233250-6 Lucrari de imbracare, altele decat pentru drumuri | 223.272,59 | FEADR+ BUGET LOCAL | Achizitie directa | 07.01.2019 | 30.04.2019 | online | Barna Andreia Paraschiva |
| 3. | Contract de prestari servicii de dirigentie pentru obiectivul ”Reabilitare gard cimitir si alei interioare Sanleani-comuna Livada-judetul Arad” | 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor | 2.180,18 | FEADR | Achizitie directa | 01.03.2019 | 30.06.2019 | online | Barna Andreia Paraschiva |

 Compartiment Achizitii Publice Compartiment Contabilitate,

 Barna Andreia Paraschiva Ţărău Ioana